FOAIA DE PARCURS A COMUNITĂȚII ENERGETICE

Ghid

Informații despre proiect

|  |  |
| --- | --- |
| Numele proiectului | Life LOOP – Comunități energetice – Proprietatea locală a puterii |
| Acordul de grant | 101077085 |
| Durata proiectului | 2022-2025 |
| Coordonator de proiect | Orașe energetice |
| Pachetul de lucru  Livrează  Partener responsabil | WP5  D5.2 Set de șabloane  Cooperativă energetică Electra |

Disclaimer

Responsabilitatea acestei publicații revine autorilor și reflectă doar punctul de vedere al autorilor. Opiniile și opiniile exprimate nu le reflectă neapărat pe cele ale Comisiei Europene sau ale CINEA. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi trași la răspundere pentru acestea.

Consorțiul LIFE LOOP în ansamblul său și nici o parte individuală nu oferă nicio asigurare că informațiile prezentate în prezentul document sunt adecvate pentru utilizare imediată și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună suferită de orice persoană și/sau entitate care utilizează aceste informații.

#### Observații introductive

Foaia de parcurs este un **plan strategic colaborativ și participativ** care își propune să contribuie la efortul comunităților locale de a crea comunități energetice durabile și de succes, care vor constitui principalul instrument pentru tranziția energetică democratică. O foaie de parcurs pentru o Comunitate a Energiei permite tuturor părților interesate participante să utilizeze în mod optim resursele de energie regenerabile disponibile la nivel local, să beneficieze de avantajele aferente și să reducă drastic impactul crizei energetice și al schimbărilor climatice asupra comunității lor.

Un punct cheie al acestei foi de parcurs este **de a identifica rolul autorităților locale în** dezvoltarea proiectului dumneavoastră. Desigur, comunitățile energetice și autoritățile publice locale au o bază comună amplă, stabilind astfel o cooperare stabilă și fructuoasă între ele, ceea ce nu poate decât să genereze beneficii pentru ambele părți.

Foaia de parcurs a fiecărei comunități a energiei ar trebui adaptată la nevoile și particularitățile locale specifice ale zonei relevante, care concentrează și ghidează eforturile și acțiunile respective către o viziune comună. Acest plan strategic analizează dinamica comunității locale, articulează obiectivele și dezvoltă căi alternative, acțiuni și strategii pentru a îndeplini viziunea comună.

Obiectivul acestui ghid este de a oferi o **structură potențială** de planificare strategică către tranziția energetică democratică a comunității locale, care asistă și promovează participarea **persoanelor de toate genurile în condiții egale**.

|  |
| --- |
| Cum se utilizează această orientare:  Următorul ghid este menit să servească **drept orientare** și să stabilească punctele de bază ale planului dvs. strategic. Autorii pot adapta următorul plan strategic pentru a se potrivi nevoilor specifice și viziunii comunității locale. Prin urmare, acestea vor trebui să completeze câmpurile scrise **cu roșu**, unde este furnizată descrierea finalizării. Câmpurile scrise în *[gri italic]* servesc drept orientare cu privire la modul de completare a foii de parcurs. La finalizare, vă rugăm să eliminați textul scris în *[gri italic].* Vă rugăm să rețineți că o foaie de parcurs **nu este un document static**, ci mai degrabă un **proces dinamic** și o schiță pe termen lung care ghidează și însoțește Comunitatea Energiei pe toată durata sa de viață. Pe măsură ce comunitatea evoluează, la fel și planul strategic, prin urmare, ar fi util să vă revizuiți planul strategic la anumite intervale de timp. |

# FOAIE DE PARCURS

# [Introduceți logo-ul dvs.]

# [Introduceți numele dvs.]

Autor:

[A se introduce numele echipei principale care reprezintă toate părțile interesate și își asumă responsabilitatea pentru elaborarea foii de parcurs. Foaia de parcurs este aprobată de întreaga echipă centrală înainte de a fi publicată oficial.]

Versiune: Lună/an

Tabelul de conținut

[Cronologie 6](file:///C:\Users\Ioanna\OneDrive\Desktop\Roadmap_Template_LifeLoop_English%20vesion%20(5).docx#_Toc134209909)

[Partea I: Autoritățile locale 7](#_Toc134209910)

[Crearea de sinergii cu autoritățile locale 7](#_Toc134209911)

[Identificarea terenului comun 7](#_Toc134209912)

[Partea a II-a: Echipa de conducere 8](#_Toc134209913)

[Stabilirea si alocarea sarcinilor 9](#_Toc134209914)

[Stabilește-ți Echipa de Conducere si Alocă Sarcinile 9](#_Toc134209915)

[Partea a III-a: Stabilirea contextul local si a Potențialului 9](#_Toc134209916)

[Peisajul Local 9](#_Toc134209917)

[Geografie Locală și Populație 9](#_Toc134209918)

[Economia locală și Indicatorii relevanți 10](#_Toc134209919)

[Economia Locală 10](#_Toc134209920)

[Sărăcia Energetică 10](#_Toc134209921)

[Consumul actual de energie și aprovizionarea cu energie 10](#_Toc134209922)

[Costurile energiei 11](#_Toc134209923)

[Impactul asupra Mediului 11](#_Toc134209924)

[Potențialul local 12](#_Toc134209925)

[Energie Regenerabilă 12](#_Toc134209926)

[Eficiența Energiei 13](#_Toc134209927)

[Mobilitate Durabilă 13](#_Toc134209928)

[Părțile locale interesate 14](#_Toc134209929)

[Identificarea Părților Interesate și Analiza Lor 14](#_Toc134209930)

[Cadrul Actual 14](#_Toc134209931)

[Cadrul de politică 15](#_Toc134209932)

[Surse de finanțare 15](#_Toc134209933)

[Probleme tehnice 15](#_Toc134209934)

[Partea a IV-a: Pași concreți – Transformă viziunea în acțiune 15](#_Toc134209935)

[Dezvoltarea viziunii Comune 16](#_Toc134209936)

[Principii de ghidare si Priorități pentru Dezvoltarea Viziunii 16](#_Toc134209937)

[Viziunea Comună 16](#_Toc134209938)

[Dezvoltarea Strategiilor 17](#_Toc134209939)

[Dezvoltarea unor obiective clare, realizabile și măsurabile 17](#_Toc134209940)

[Identificarea strategiilor alternative 17](#_Toc134209941)

[Acțiuni specifice 17](#_Toc134209942)

[Implicarea părților implicate 17](#_Toc134209943)

[Comunicarea Viziunii 17](#_Toc134209944)

[Sinergii de Construcție 18](#_Toc134209945)

[Conceptul de finanțare 18](#_Toc134209946)

[Identificarea potențialului Financiar și de Finanțare 18](#_Toc134209947)

[Surse de finanțare sigure 19](#_Toc134209948)

[Planul de Implementare și Monitorizare 19](#_Toc134209949)

[Planul de Implementare 19](#_Toc134209950)

[Planul de Monitorizare 19](#_Toc134209951)

Cronologie



**Crearea de sinergii cu autoritățile locale**

Echipa de conducere

Contextul local

Potențial local

Viziune partajată

Obiective, strategii și acțiuni

Implicarea părților interesate

Conceptul de finanțare

Planul de implementare

Planul de monitorizare și evaluare

Partea I: Autoritățile locale

[Primul pas esențial este explorarea tuturor modalităților potențiale de cooperare cu municipalitatea dumneavoastră. Acestea sunt actori-cheie în ceea ce privește capacitarea cetățenilor în tranziția energetică și în dezvoltarea de proiecte energetice comunitare. Există diferite modalități prin care municipalitățile pot promova proiecte energetice comunitare, fie direct, fie indirect. Pe de altă parte, există mai multe modalități prin care comunitățile energetice pot contribui la obiectivele energetice și de mediu ale municipalității. Ar fi foarte util să încercați să implicați autoritatea publică locală încă din etapele inițiale ale proiectului dumneavoastră, deoarece acest lucru va crea o relație de cooperare potențial stabilă de la începutul proiectului dumneavoastră și, în același timp, vă va facilita semnificativ în etapele ulterioare.]

## Crearea de sinergii cu autoritățile locale

Identificarea terenului comun

[După cum s-a menționat mai sus, comunitățile energetice și municipalitățile au multe în comun, întrucât își desfășoară activitatea în aceeași zonă geografică, răspund acelorași nevoi locale și sunt axate mai degrabă pe societate și pe comunitate decât pe profit.

Pentru a fi mai bine pregătiți înainte de a ajunge la municipalitatea dvs. locală, ar fi util să întocmiți o listă a potențialelor obiective comune împărtășite de comunitatea energetică și municipalitatea dumneavoastră. Puteți consulta [**planul de acțiune local**](https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/action_plan_list)al municipalității**dvs.** și puteți explora obiectivele și acțiunile publice locale legate de promovarea energiei regenerabile, eficiența energetică, obiectivele de mediu și dezvoltarea economică.

Odată ce ați revizuit planul de acțiune local al municipalității dvs., puteți identifica acțiunile relevante specifice la care puteți contribui, atât timp cât acestea sunt aliniate cu viziunea dvs. comună. În acest stadiu incipient, nu este necesar să aveți o viziune comună clară și concretă, atâta timp cât aveți o idee despre scopul și direcția principală a comunității voastre.

Așa cum am menționat mai devreme, o foaie de parcurs este un proces dinamic și o schiță pe termen lung, astfel, puteți să vă adaptați și să efectuați exercițiul următor de câte ori doriți și să îl considerați necesar în funcție de stadiul dvs. de dezvoltare.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipiu | | Comunitatea Energiei | |
| Obiective | Potențialul de cooperare | | Obiective |
| Producția locală de energie electrică din surse regenerabile |  | | Dezvoltarea unui proiect VNM prin intermediul unui parc fotovoltaic |
| Eficiența energetică în clădirile și echipamentele publice |  | | Măsuri de eficiență energetică pentru deputați |
| Reducerea sărăciei energetice |  | | Identificarea și includerea gratuită a gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică în cadrul proiectului MNV |
| Crearea de noi locuri de muncă în sectorul energetic |  | | Formare și educație pentru instalarea sistemelor de energie regenerabilă |
| Alte |  | | Alte |

Partea a II-a: Echipa de conducere

[Al doilea pas este înființarea unei echipe de conducere după ce a fost luată decizia de a elabora o foaie de parcurs pentru proiectul energetic comunitar. În calitate de reprezentant al părților interesate, echipa de conducere ar trebui să aibă **aprobarea** întregului grup și **să servească tuturor intereselor**. În plus, este extrem de important să se integreze o perspectivă de gen în echipa de conducere, prin promovarea și sprijinirea participării persoanelor de toate genurile în echipa de conducere, pentru a crea o echipă echilibrată și o mentalitate care promovează egalitatea. În plus, un reprezentant al municipalității dumneavoastră în echipa de conducere ar putea aduce valoare adăugată, deoarece există deja un context privind nevoile și problemele actuale ale orașului. În plus, administrațiile locale au un interes ridicat și un impact ridicat asupra procesului și a rezultatelor tranziției energetice.]

## Stabilirea și alocarea sarcinilor

Stabilirea echipei de conducere și alocarea sarcinilor

[Acest rol ar putea fi atribuit, de asemenea, Consiliului de administrație al Comunității Energiei sau unui alt comitet instituit în acest scop. Este important ca echipa de conducere să aibă aprobarea întregului grup, asigurându-se astfel că interesele întregului grup sunt reprezentate. De asemenea, ați putea indica motivele pentru care această echipă a fost aleasă; furnizați o descriere a fiecărui membru al echipei și valoarea adăugată pe care o aduce participarea.

În urma înființării echipei de conducere, pentru a se asigura în continuare că procesul de planificare funcționează eficient și eficient, va fi important să se îndeplinească diferite roluri în echipa stabilită. Cu alte cuvinte, ar fi util să se aloce responsabilitățile în funcție de competențele fiecărui membru.]

Partea III: Stabilirea contextului local și a potențialului

[Partea a III-a a foii de parcurs a comunității energetice are drept scop prezentarea unei imagini a situației actuale a orașului/orașului/satului dumneavoastră. Prin urmare, accentul acestei secțiuni va fi de a oferi o imagine de ansamblu a comunității locale, inclusiv geografia, economia, populația și nevoile actuale de energie. Cu toate acestea, obiectivul principal este de a recunoaște și de a evidenția potențialul surselor regenerabile de energie în zona dvs. locală.]

## Peisajul local

Geografie locală și populație

[Descrie-ți geografia orașului/orașului/satului tău. Raportați la caracteristicile geografice specifice ale mediului dvs. local legate de starea energetică locală. În cazul în care comunitatea locală se bazează pe o insulă, descrieți și relația cu continentul.

*Să raporteze populației permanente și, dacă este cazul, populației de rezidenți pe termen scurt care rezultă din turism sau din prezența caselor de vacanță. Este util să se păstreze o evidență bună a cifrelor relevante și să se țină evidența progresului creșterii sau scăderii.* *Mai jos găsiți tabelul pe care îl puteți utiliza pentru înregistrarea periodică a statisticilor demografice]*

## Economia locală și indicatorii relevanți

Economia locală

[Descrieți principalele activități economice din orașul/orașul/satul dvs. și le corelați cu impactul asupra emisiilor de gaze cu efect de seră ale comunității. În plus, să ia în considerare situația financiară medie a cetățenilor locali pentru o mai bună prezentare a hărții economiei locale, precum și rata șomajului în zona locală estimată pe grupa de vârstă.]

Sărăcia energetică

[Analiza sărăciei energetice în comunitatea locală. Ați putea utiliza următorii (3) indicatori pentru identificarea gospodăriilor locale care suferă de sărăcie energetică, și anume calitatea energetică a caselor locale, capacitatea gospodăriei de a participa la tranziția energetică și, în special, accesibilitatea energiei. Când vine vorba de accesibilitate, există doi factori de luat în considerare. În primul rând, venitul disponibil diferă între gospodării chiar și la nivel local. Pe de altă parte, o parte din venitul gospodăriilor și, în prezent, o mare parte este cheltuită pe cheltuielile cu energia, care sunt determinate de prețul energiei. Prin urmare, atunci când luați în considerare problema accesibilității energiei, trebuie să fiți conștienți de venitul mediu al gospodăriei din comunitatea dvs. locală și de prețul energiei, pentru a obține o imagine de ansamblu a cotei din venitul mediu alocat nevoilor energetice.]

Consumul actual de energie și aprovizionarea cu energie

Descrieți ce fel de energie este folosită și cum este folosită în comunitatea voastră. Descrierea consumului curent de energie în comunitatea dvs. este de a colecta și analiza toate datele disponibile și exacte privind consumul de energie și utilizarea surselor de energie în zona dvs. locală, precum și informații despre avantajele, problemele și costurile. Se sugerează să solicitați municipalității locale să vă furnizeze un rezumat al consumului de energie pentru clădirile publice și pentru transporturi în ultimii ani. În plus, vă sfătuim să revizuiți materialele referitoare la [Convenția primarilor](https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home), inclusiv planul de acțiune local al orașului dumneavoastră, care poate conține informații relevante.

În plus, puteți **efectua un sondaj pentru**a evalua consumul actual de energie al rezidenților și al întreprinderilor, pentru a înțelege consumul de energie în cadrul comunității locale, inclusiv combustibilii și echipamentele utilizate, cererea utilizatorilor finali și modelele comportamentale legate de consumul de energie. Mai jos puteți găsi plăcinte/tabe care servesc drept exemple care ar putea ajuta la înregistrarea consumului local de energie clasificat în funcție de sectorul de consum și de sursa de energie din zona dumneavoastră.]

Costurile energiei

[În legătură cu identificarea surselor de energie disponibile în prezent și a consumului de energie din zona dumneavoastră locală, ar trebui înregistrate costurile energetice corespunzătoare, cărora ar trebui să li se acorde atenția cuvenită, deoarece acesta va fi punctul de referință pentru determinarea progreselor viitoare în ceea ce privește economiile de energie.]

Impactul asupra mediului

[În legătură cu identificarea surselor de energie disponibile în prezent și a consumului de energie din zona dvs. locală, impactul corespunzător asupra mediului ar trebui înregistrat și evaluat, deoarece acestea vor servi drept punct de referință pentru determinarea progreselor viitoare în atenuarea impactului asupra mediului.

O **analiză a amprentei de carbon** ar putea ajuta la identificarea cantității de emisii de gaze cu efect de seră generate în zona dvs. locală, inclusiv a emisiilor provenite din consumul de energie, transport, gestionarea deșeurilor și alte surse. Acest lucru poate contribui la stabilirea domeniilor prioritare pentru reducerea emisiilor și punerea în aplicare a unor soluții durabile.]

## Potențial local

*[Este crucial să descrieți și să evaluați profilul energetic și potențialul energetic local al orașului/orașului/satului dvs., deoarece oferă un punct de referință pentru determinarea poziției curente și a posibilităților energetice locale. Etapele ulterioare în identificarea acțiunilor, obiectivelor și strategiilor specifice vor fi mai eficiente atunci când se bazează pe o înțelegere a potențialului local. În plus, profilul tău energetic actual va servi ca punct de referință pentru măsurarea și documentarea progresului tău în viitor*.]

Energie regenerabilă

[Există un potențial de energie regenerabilă în fiecare regiune locală și poate juca un rol crucial în restructurarea sistemului energetic local. Potențialul poate include energia solară, eoliană și geotermală, energia hidroelectrică și energia valurilor, precum și biomasa. În acest sens, ar trebui să se realizeze identificarea și analiza potențialului local de producere a energiei din surse regenerabile. În special, ar trebui efectuate cercetări pentru a investiga sursele regenerabile care au cel mai mare potențial în regiune și care sunt cele mai fezabile la nivel local.

Tabelul de mai jos ilustrează un eșantion de documentare a potențialului de producere a energiei din surse regenerabile din diferite surse în zona dumneavoastră locală.]



[Există mai multe instrumente și metode care pot fi utilizate pentru a identifica și evalua potențialul surselor regenerabile de energie în zona dvs. locală. Iată câteva exemple:

* **Cartografiere GIS: Sistemele de informații geografice (GIS)** pot fi utilizate pentru a cartografia și analiza datelor legate de potențialul de energie regenerabilă. Acest lucru poate contribui la identificarea domeniilor care sunt adecvate pentru anumite tipuri de tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile. Instrumentele relevante care ar putea fi utile sunt [instrumentul PVGIS Online și Solargis al Comisiei Europene](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en)[,](https://solargis.com/) unde puteți găsi hărți ale resurselor solare și date GIS pentru țara și regiunea dumneavoastră. Respectiv, există mai multe instrumente care vă pot ajuta să evaluați potențialul local al vântului, cum ar fi [Noul Atlas al Vântului European.](https://map.neweuropeanwindatlas.eu/)
* **Studii de evaluare a resurselor:** Aceste studii implică o analiză detaliată a condițiilor meteorologice și de mediu locale pentru a determina disponibilitatea și potențialul diferitelor surse regenerabile de energie.
* **Studii de fezabilitate**: Aceste studii evaluează fezabilitatea tehnică, economică și de reglementare a dezvoltării unor proiecte specifice privind energia din surse regenerabile într-un anumit domeniu. Acest lucru poate implica analiza unor factori precum costurile proiectului, disponibilitatea resurselor și fluxurile potențiale de venituri.

Aceste instrumente și metode pot fi utilizate individual sau în combinație pentru a oferi o evaluare cuprinzătoare a potențialului local al surselor regenerabile de energie și pentru a informa procesul decizional cu privire la planificarea și dezvoltarea energiei.]

Eficiență energetică

[Identificați și descrieți principalele oportunități de economisire a energiei în zona dvs. locală. Măsurile de eficiență energetică ar putea acoperi sectoare precum industria, transporturile, construcțiile și consumul de energie la nivelul gospodăriilor. Puteți efectua audituri **de eficiență energetică** pe clădiri rezidențiale, comerciale și industriale pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a eficienței energetice. Aceasta poate include identificarea zonelor de izolare, modernizarea iluminatului și a aparatelor eficiente din punct de vedere energetic și punerea în aplicare a sistemelor de gestionare a energiei.]

Mobilitate durabilă

[Identificați și descrieți oportunitățile majore de promovare a mobilității și a transportului durabile în zona dumneavoastră locală. Explorați opțiunile locale pentru a sprijini în continuare transportul sigur, durabil și inteligent. Țineți cont de grupurile vulnerabile și de grupurile cu venituri mai mici care cheltuiesc deja o proporție relativ mare din veniturile lor pentru mobilitate. O evaluare a **mobilității durabile** ar putea fi efectuată cu privire la modelele și infrastructura de transport local pentru a identifica oportunitățile de soluții de mobilitate durabilă. Aceasta poate include evaluarea sistemelor de transport public, a benzilor pentru biciclete și a pasarelelor pietonale, precum și identificarea oportunităților pentru infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice și sistemele de partajare a bicicletelor.]

## Părțile interesate locale

[Identificarea și convocarea părților interesate critice din zona dvs. locală constituie un pas de importanță majoră. Implicarea unei game largi de părți interesate în elaborarea foii de parcurs va aduce beneficii semnificative inițiativei dumneavoastră, deoarece construirea și menținerea unui plan energetic durabil și de succes se află în mâinile întregii comunități.]

Identificarea părților interesate și analiza lor

[O comunitate locală, indiferent de dimensiunea sa, constă dintr-o gamă largă de părți interesate, care includ, printre altele, rezidenți, organizații, administrații locale și întreprinderi locale. Fiecare parte interesată are motive diferite pentru a fi implicată și fiecare dintre ele va aduce o perspectivă diferită și competențe diferite în procesul de tranziție. În acest sens, este important să se urmărească o reprezentare echilibrată în grupul dumneavoastră pentru a obține cel mai reprezentativ rezultat. În plus, în procesul de identificare a părților interesate de la nivel local, este util să se recunoască simultan stimulentele acestora și importanța participării acestora la inițiativă, pentru a pregăti mai bine etapele următoare.]

|  |  |
| --- | --- |
| Numele părților interesate  Contact cheie | Stimulente pentru implicarea |
| Implicare  în cadrul procesului | Abilități/Expertizați |

Cadrul actual

[Descrierea și analizarea cadrului relevant care se aplică în statul/regiunea/municipalitatea dumneavoastră. Acest pas vă va asigura că ați luat în considerare și aveți o viziune holistică asupra cadrului relevant în vigoare. Prin urmare, veți fi mai bine pregătiți pentru procesul administrativ care va urma, dar, mai important, veți putea prevedea unde este posibil să vă confruntați cu dificultăți.]

Cadrul de politică

[Planul dvs. va fi cel mai eficient dacă este informat și construit pe actualul cadru organizațional și politic. Astfel, luând în considerare toate aspectele politicii și reglementărilor aplicabile la nivel european, național, regional și local, vă veți asigura că planul dumneavoastră este mai bine pregătit și pus în aplicare. Puteți investiga și analiza politicile și reglementările referitoare la energie – obiectivele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică – obiectivele privind mobilitatea durabilă și emisiile de gaze cu efect de seră aplicate la:

* la nivel local (ar fi util să se revizuiască materialul elaborat în contextul [Convenției primarilor](https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home),care ar putea include, de asemenea, planul de acțiune local al orașului dumneavoastră).
* nivel regional;
* nivel național;
* La nivel european (ar fi util să revizuiți Planul național privind energia și clima al țării dumneavoastră, care poate fi găsit [aici](https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en).).

Surse de finanțare

[Identificați, descrieți și analizați sursele și instrumentele financiare existente de care ați putea beneficia la nivel local, regional, național și european.]

Probleme tehnice

[Identificați și analizați informațiile privind sistemele actuale de energie regenerabilă implementate în zona dumneavoastră și în afara acesteia, rețeaua energetică locală, starea sa și infrastructura.]

Partea a IV-a: Pași concreți – transformă viziunea în acțiune

[Următoarea parte a foii de parcurs urmărește să ghideze grupul dumneavoastră în procesul de punere în aplicare prin pași concreți și stabili. Ar trebui să dedicați suficient timp la fiecare pas, fără a lăsa lacune/întrebări pe care ar trebui să le înfruntați de-a lungul drumului.]

Dezvoltarea viziunii comune

Principii de ghidare și priorități pentru dezvoltarea viziunii

[Înainte de dezvoltarea viziunii comune, ar fi util să se definească prioritățile și principiile directoare, care vor modela și ghida întreaga viziune pe parcursul procesului de punere în aplicare a acesteia. În acest sens, cele mai eficiente declarații de viziune vor reflecta principiile directoare și vor promova realizarea priorităților stabilite. Definirea principiilor directoare și a priorităților ar trebui să fie rezultatul unei decizii colective a tuturor părților interesate care participă la inițiativă, iar apoi obiectivele comune ale multor părți interesate sau ale tuturor părților interesate ar trebui să formeze și să pună bazele viziunii comune.

Principiile directoare și prioritățile pot include:

* Asigurarea unor servicii energetice sigure, curate și la prețuri accesibile pentru toți;
* Îmbunătățirea calității vieții pentru toți rezidenții;
* Consolidarea dezvoltării economice și a creării de locuri de muncă;
* Reducerea la minimum a impactului asupra mediului;
* Altele.]

Viziunea comună

[Echipa de conducere va integra apoi principiile directoare și prioritățile pentru a crea și a stabili o viziune comună. Acesta poate fi exprimat ca o declarație sau paragraf care descrie modul în care va arăta comunitatea atunci când foaia de parcurs este pusă în aplicare cu succes. Aceasta poate include

* domeniul de aplicare;
* principiile de înaltă prioritate;
* rezultatele dorite.

Este esențial să se asigure că toate părțile interesate implicate în proiectul energetic comunitar, **aprobă** și **subscrie** la viziunea comună. Prin urmare, viziunea propusă de echipa de conducere ar trebui evaluată și ajustată în funcție de feedback-ul și contribuția comunității. Fiind punctul central de orientare al foii de parcurs, viziunea comună evoluează în mod constant pe tot parcursul procesului de punere în aplicare a acesteia.]

## Dezvoltarea strategiilor

Dezvoltarea unor obiective clare, realizabile și măsurabile

[Descrieți obiectivele specifice în termeni legați de prioritățile locale stabilite de toate părțile interesate. Să articuleze obiectivele într-un limbaj clar și astfel încât progresul lor să poată fi măsurat și înregistrat.]

Identificarea strategiilor alternative

[Ca și în etapa anterioară, obiectivele proiectului energetic comunitar vor fi exprimate într-un sens mai larg, strategiile vor oferi o articulare mai detaliată a fiecărui obiectiv definit, precum și potențiale căi și soluții alternative, inclusiv tehnologii de energie regenerabilă și eficiență energetică, precum și structuri organizaționale relevante, care pot permite atingerea acestor obiective. Rețineți că atunci când identificați strategii alternative, puteți adăuga, de asemenea, strategii care nu pot fi fezabile astăzi, dar care pot deveni fezabile în viitor.]

Acțiuni specifice

[Odată ce ați identificat obiectivele și ați dezvoltat strategiile alternative, puteți să le măriți și să dezvoltați o listă de acțiuni potențiale către obiective, deoarece obiectivele vor fi realizate numai cu acțiuni concrete. În acest sens, să se concentreze numai asupra activităților relevante care vor fi eficace și eficiente în ceea ce privește contribuția la îndeplinirea obiectivelor stabilite mai sus.]

## Implicarea părților interesate

Comunicarea viziunii

[În urma identificării și analizei părților interesate relevante din comunitatea locală, este timpul să le comunicați viziunea dvs., astfel încât să puteți începe să construiți sinergii cu unii dintre ei care împărtășesc aceleași principii și viziuni. Dezvoltați un **plan de comunicare** pentru a determina mesajele pe care doriți să le convocați în mod concret. Puteți organiza un eveniment deschis la care pot participa membri din întreaga comunitate locală, pentru a crește vizibilitatea mișcării dvs. și pentru a motiva implicarea.

Municipalitățile și organizațiile cu o rețea mai largă de parteneriate pot contribui în mod semnificativ la comunicarea viziunii dumneavoastră. Prin urmare, ar fi util, în primul rând, să îi implicăm în echipa de conducere, precum și să le atribuim sarcina de a disemina și de a răspândi viziunea în comunitatea locală.]

Sinergii de construcție

[După ce ați recunoscut părțile interesate locale care doresc să participe la proiectul dumneavoastră comunitar privind energia, ar fi util să elaborați un plan de implicare a părților interesate și un calendar. Vizează corelarea obiectivelor stabilite, a strategiilor conexe și a acțiunilor specifice cu stimulentele identificate pentru implicare, precum și cu competențele fiecărei părți interesate.]

## Conceptul de finanțare

Identificarea potențialului financiar și de finanțare

[Identificați și analizați opțiunile disponibile pentru finanțarea proiectului dvs. și corelarea tipurilor de finanțare adecvate cu acțiunile definite. Există oportunități de finanțare diferite și variate, în funcție de tehnologie, de părțile interesate implicate și de alți factori specifici proiectelor, la nivel local, regional, național și european și atât în sectorul public, cât și în cel privat. Deoarece este puțin probabil ca un mecanism unic de finanțare să fie răspunsul complet pentru toate obiectivele și acțiunile dvs., dezvoltarea și instituirea unui sistem de inventariere care să prezinte toate sursele posibile de finanțare v-ar ajuta să vă pregătiți mai bine.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acțiune/Plan | Tipul de activitate | Surse potențiale de finanțare |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Surse de finanțare sigure

[Descrie-ți și pregătește-ți planul de afaceri. De asemenea, vă puteți adapta obiectivele și acțiunile la obiectivele sursei de finanțare. Construirea de parteneriate cu alte părți interesate locale care au experiență în procesele specifice de finanțare, în calitate de autorități locale, vă va fi de ajutor.]

## Planul de implementare și monitorizare

Planul de implementare

[Descrieți în detaliu acțiunile finale pentru punerea în aplicare a foii de parcurs., inclusiv cine va fi responsabil pentru fiecare acțiune, care vor fi rezultatele concrete și când vor fi realizate. Componentele unui plan de punere în aplicare eficace ar putea fi:

* acțiuni concrete legate de obiective și acțiuni;
* livrabile;
* cronologie;
* membru responsabil.]

Implicarea părților interesate

Acțiuni concrete

Delivelables/Milestones

Cronologie

Membru responsabil

Planul de monitorizare

[Deoarece monitorizarea este o parte importantă a procesului de învățare, toate etapele foii de parcurs ar trebui monitorizate și evaluate la intervale frecvente. În acest fel, vă veți asigura că informațiile sunt actualizate în mod regulat, că toate părțile interesate sunt informate și la bord, că ajustarea strategiilor/acțiunilor corectează sau compensează abaterile sau deficiențele, că progresele sunt înregistrate și că succesele sunt sărbătorite!]